# Proyecto: SCDBooks

## 1. Presupuesto del Proyecto

El siguiente presupuesto contempla los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para el desarrollo del sistema web de compra y venta de libros.

| Recurso / Concepto | Descripción | Cantidad / Tiempo | Costo (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Web | Diseño y programación del sistema | 3 meses | $3.600.000 |
| Diseñador UX/UI | Diseño visual y experiencia de usuario | 1 mes | $1.200.000 |
| Hosting y Dominio | Servicio anual (hosting + dominio .com) | 1 año | $250.000 |
| Base de Datos MySQL | Servicio en la nube o servidor local | 1 año | $180.000 |
| Certificado SSL | Seguridad HTTPS del sitio | 1 año | $120.000 |
| Publicidad y Promoción | Campañas en redes sociales | 3 meses | $300.000 |
| Mantenimiento | Actualizaciones y soporte post-lanzamiento | 6 meses | $600.000 |

Costo total estimado del proyecto: $6.250.000 COP

## 2. Plan de Gestión de Riesgos

El siguiente plan identifica los riesgos potenciales del proyecto, su probabilidad, impacto, estrategia de mitigación y plan de contingencia.

Riesgo; Probabilidad; Impacto; Estrategia de Mitigación; Plan de Contingencia. Retraso en el desarrollo; Media; Alto; Dividir tareas y usar metodología ágil (Scrum); Asignar tiempo adicional y priorizar funcionalidades esenciales. Falla en el hosting; Baja; Alto; Elegir proveedor confiable con soporte 24/7; Migrar temporalmente a un hosting de respaldo. Errores de seguridad; Media; Alto; Realizar pruebas de penetración y uso de SSL; Revisar logs y aplicar parches de seguridad. Pérdida de información; Baja; Muy alto; Implementar copias de seguridad automáticas; Restaurar backups y auditar pérdida. Presupuesto insuficiente; Media; Medio; Monitorear gastos y optimizar recursos; Buscar apoyo institucional o ampliar plazos. Baja adopción del sistema; Media; Medio; Campañas de marketing y tutoriales; Rediseñar la estrategia de promoción.